Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Ingeniería de Software Aplicada IV — Grupo 1GS241

SAGAF — Sistema Automatizado de Gestión de

Análisis Financiero

Parcial 2: Medición, Calidad y Mejoras Implementadas

Evidencias de Mejora respecto al Parcial ISA 4 V2.0

Facilitadora: María Félix Mosquera

Grupo: SAGAF Grupo C

Año académico: 2026

Fecha: 19 de June de 2026

# Tabla de Contenido

1  Introducción y Contexto del Proyecto	3

2  Resumen Ejecutivo de Mejoras vs. Parcial ISA 4 V2.0	4

3  Evidencias de Medición Aplicadas (Unidad II)	7

3.1  Modelo ISTQB — Métricas de Pruebas y Defectos	7

3.2  Modelo TMMi — Prácticas de Medición y Mejora	9

3.3  Enfoque TQM — Calidad del Proceso	10

4  Registro de Métricas Obligatorias	11

4.1  Métricas en Requerimientos	11

4.2  Métricas en Diseño	13

4.3  Métricas en Código (Producto)	16

4.4  Métricas en Pruebas	18

4.5  Métricas en Proceso	21

5  Acciones de Mejora Aplicadas por Defecto	23

6  Matriz de Trazabilidad RF / RNF / CU ↔ Código ↔ Pruebas	26

7  Plan de Pruebas Ejecutado (Alfa / Beta / UX)	29

8  Diagramas Actualizados	33

9  Conclusiones	35

10  Bibliografía	36

# 1. Introducción y Contexto del Proyecto

El presente documento constituye el entregable del Parcial 2 de la asignatura Ingeniería de Software Aplicada IV, correspondiente al grupo SAGAF Grupo C, de la Universidad Tecnológica de Panamá (Grupo 1GS241, año 2026). Su propósito es demostrar, mediante evidencias concretas y métricas verificables, las mejoras aplicadas sobre el sistema SAGAF (Sistema Automatizado de Gestión de Análisis Financiero) con respecto al documento base entregado en el Parcial 1 (Parcial ISA 4 V2.0).

SAGAF es una aplicación web institucional diseñada para la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá. Su objetivo principal es digitalizar y estandarizar el ciclo de vida de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), cumpliendo simultáneamente con la Ley 23 de 2015 (Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) y la Ley 81 de 2019 (Protección de Datos Personales — Privacy by Design), en concordancia con los estándares del GAFI.

El sistema opera sobre el siguiente stack tecnológico verificado en el repositorio:

| Capa | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js (App Router, Server Components) | 14.2 |
| Lenguaje | TypeScript (modo estricto) | 5.6 |
| UI | React + Tailwind CSS + CSS Variables | 18.3 / 3.4 |
| Base de datos | SQLite (better-sqlite3, modo WAL) | 11.3 |
| Autenticación | NextAuth v5 beta + bcryptjs | 5.0-beta |
| MFA | TOTP RFC 6238 (otplib) + QR (qrcode) | 12.x |
| Validación | Zod | 3.23 |
| Pruebas | Vitest + Playwright | 4.1 / 1.61 |

El documento está estructurado en torno a la Unidad II del curso: medición de la calidad del software mediante los modelos ISTQB, TMMi y TQM. Se presentan métricas cuantitativas en cinco categorías obligatorias (requerimientos, diseño, código, pruebas y proceso), junto con las acciones de mejora derivadas de esas mediciones.

# 2. Resumen Ejecutivo de Mejoras vs. Parcial ISA 4 V2.0

El documento Parcial ISA 4 V2.0 estableció la base conceptual del sistema: problemática, marco legal, formulario, 7 requisitos funcionales, 7 no funcionales, 4 diagramas UML de casos de uso, 8 especificaciones de casos de uso detalladas, diagrama de clases con 16+ entidades, plan de pruebas (Alfa/Beta/UX) y una matriz de defectos con DEF-01 a DEF-15 definidos. Sin embargo, quedó como un documento de análisis y diseño sin implementación ejecutable.

En el Parcial 2, el equipo ejecutó 5 fases de desarrollo iterativo que transformaron ese diseño en un sistema funcional, probado, seguro y documentado. A continuación se presentan las diferencias clave entre lo que existía en V2.0 y lo que existe hoy:

## 2.1 Comparativa Global: V2.0 vs. Sistema Actual

| Dimensión | Estado en Parcial ISA 4 V2.0 | Estado Actual (Parcial 2) |
| --- | --- | --- |
| Implementación | Prototipo HTML estático (1,578 líneas) Sin backend funcional | Aplicación Next.js 14 completa 8/8 CU implementados y verificados |
| Autenticación / MFA | Descrito conceptualmente Flujo de 3 pasos definido | NextAuth v5 + TOTP RFC 6238 implementado MFA obligatorio y bloqueante para todos los roles |
| Formulario dinámico | HTML hardcoded por sector Sin lectura de base de datos | Data-driven: lee campo_plantilla en BD Validación en cliente y servidor (Zod) 5 plantillas / 70 documentos requeridos |
| Gestión documental | Diseñado (CU-08) Contenedores individuales conceptuales | Implementado: hash SHA-256, MIME+ext+size Estados: pendiente/cargado/observado/validado/no_aplica Archivos fuera de public/ (./var/uploads) |
| Seguridad | DEF-01 a DEF-15 identificados Sin mitigaciones implementadas | 13 defectos mitigados con código Rate limiting, cabeceras CSP/HSTS, cifrado AES-256-GCM del mfa_secret, expiración de sesión (DEF-04 cerrado) |
| Pruebas | Plan Alfa/Beta/UX descrito Sin ningún archivo de test | 125 pruebas unitarias/integración (Vitest) 5 escenarios E2E (Playwright) Cobertura ~85% de lib/, ~70% flujos críticos |
| Roles | 4 roles en RF-05 (Sujeto Obligado, Analista, Supervisor, Admin) | 5 roles implementados +Auditor Interno (respaldado por CU-03) RBAC backend: requirePermission() / canAccessROS() |
| Auditoría | Descrita en RF-03 y CU-03 Log inmutable conceptual | Triggers ABORT en SQLite Hora del servidor (CURRENT_TIMESTAMP) Log no editable desde interfaz Acciones: inicio de sesión, carga doc., cambio estado, exportación |
| UI/UX | Prototipo visual referencial (paleta #145C9E, componentes en HTML/CSS) | Sistema de diseño con tokens CSS Breakpoints 400/480/640/768/1280 px verificados Contraste AA (9.77:1 en datos enmascarados) Navegación por teclado + ARIA roles |
| Métricas documentadas | Plan de pruebas descriptivo Sin métricas cuantitativas reales | 125 pruebas ejecutadas con resultados 13 defectos cerrados con trazabilidad Matriz de trazabilidad RF/RNF/CU ↔ código ↔ prueba |
| Reportes e inteligencia | Descrito en CU-04 Sin implementación | 4 tipos de reportes (operativo, documental, estadístico, inteligencia) Export CSV solo supervisor con marca de agua Auditado en cada exportación |

## 2.2 Las 5 Fases de Desarrollo Ejecutadas

Fase 0 — Estabilización y saneamiento  [COMPLETADA (17/06/2026) — 8/8 tareas]

Eliminación de 32 console.log de depuración (incluían IDs, correos, IP y códigos TOTP). Creación de lib/logger.ts gateado por entorno. Creación de .eslintrc.json (faltante). Reconciliación de README/CLAUDE.md con el código real. Build, lint y typecheck en verde. Decisión formal: BD no precarga ROS (registro manual, CU-01). Conteos verificados: 6 usuarios, 2 SO, 5 plantillas, 70 docs, 0 ROS.

Fase 1 — Funcionalidad núcleo  [COMPLETADA (17/06/2026) — 12/13 (+1 diferido)]

UI completa de gestión de plantillas (CU-06): /admin/plantillas con listado y editor de campos/documentos. Formulario ROS convertido a data-driven (campo_plantilla → valor_campo_ros con validación Zod en cliente y servidor). Notificaciones de subsanación: badge persistente en menú SO + alerta de vencidas en bandeja UAF (CA-CU08-03 y CU-08 A4). Flujo de borradores completo: guardar, listar, retomar, enviar y descartar. BL-020 (correo) diferido por falta de SMTP.

Fase 2 — Seguridad y cumplimiento  [COMPLETADA (17/06/2026) — 16/16 tareas]

Expiración de sesión: maxAge 30 min + updateAge 5 min (DEF-04 cerrado). Cifrado AES-256-GCM del mfa_secret en base de datos (lib/crypto.ts). Archivos de documentos movidos de public/ a ./var/uploads (no servida por Next.js). Rate limiting con token bucket en rutas /api/auth/* y /api/mfa/*. Cabeceras de seguridad: CSP, HSTS, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy. Re-verificación MFA obligatoria al expirar sesión.

Fase 3 — Calidad y pruebas  [COMPLETADA (17/06/2026) — 13/13 tareas]

Instalación de Vitest 4.1 (pruebas unitarias/integración) y Playwright 1.61 (E2E). Suite de 125 pruebas que cubre: TOTP (DEF-01/02), RBAC (DEF-05/06), masking Ley 81, numeración atómica (DEF-12), auditoría inmutable (RF-03), integración portal→UAF, subsanación documental y flujo E2E completo multi-rol. Configuración pool:forks para aislamiento SQLite nativo. Global setup/teardown para Playwright con BD de prueba separada.

Fase 4 — UX/UI y accesibilidad  [COMPLETADA (17/06/2026) — 13/13 tareas]

Estados vacíos con guía de acción en todas las listas. Sustitución de todos los alert() por mensajes inline con role='alert'. ARIA completo en ExpedienteTabs: role=tablist/tab/tabpanel, aria-selected, aria-controls, navegación por teclado (ArrowLeft/Right/Home/End). Bug de contraste detectado con Playwright: .info-box span sobreescribía .masked (4.43:1 → falla AA). Fix: span.masked → 9.77:1 AA. Tooltips en todos los datos enmascarados. Breakpoints 400/480/640/768/1280 px verificados. Fase 5 (documentación) en curso.

## 2.3 Nuevos Artefactos Creados en el Parcial 2

docs/planificacion_sagaf.md: Plan maestro de 18 secciones con backlog de 98 tareas, historias de usuario, matriz de permisos y changelog

docs/metricas_finales_sagaf.md: Consolidación de métricas de cobertura, pruebas E2E y RNF cumplidos

docs/reporte_pruebas_fase3.md: Resultados detallados del plan Alfa/Beta/UX con matriz de trazabilidad CU ↔ prueba

docs/criterio_documental_ros.md: Justificación por documento requerido en las 3 plantillas activas (Banco Natural, Banco Jurídica, Inmobiliaria) — base legal Ley 23/GAFI

docs/manual_usuario.md: Manual por rol: Sujeto Obligado, Analista UAF, Supervisor UAF, Auditor Interno

lib/logger.ts: Logger seguro por entorno (debug/info/warn/error) sin datos sensibles

lib/crypto.ts: Cifrado/descifrado AES-256-GCM para mfa_secret

lib/uploads.ts: Gestión de uploads fuera de public/ con validación de pertenencia

app/admin/plantillas/**: UI completa de gestión de plantillas CU-06

__tests__/ y e2e/: Suite de pruebas: 9 archivos, 125 aserciones unitarias + 5 E2E

.eslintrc.json: Configuración ESLint (faltante en V2.0)

Dockerfile + docker-compose: Empaquetado para despliegue reproducible

# 3. Evidencias de Medición Aplicadas (Unidad II)

La Unidad II del curso exige la aplicación de tres marcos de medición de calidad del software: ISTQB, TMMi y TQM. En esta sección se evidencia cómo cada modelo fue utilizado en SAGAF, qué se midió, cómo se midió, qué interpretaciones se obtuvieron y qué acciones de mejora se aplicaron.

## 3.1 Modelo ISTQB — Métricas de Pruebas, Defectos, Cobertura y Esfuerzo

El International Software Testing Qualifications Board define métricas estandarizadas para medir la calidad del proceso de pruebas. Se aplicaron las siguientes en SAGAF:

### a) Densidad de Defectos

| Métrica | Fórmula | Valor SAGAF | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad de Defectos (código) | Total defectos / KLOC | 15 defectos / 12.4 KLOC = 1.21 def/KLOC | Por debajo del umbral de alarma (>3 def/KLOC). Buena densidad para un MVP funcional. |
| Tasa de resolución de defectos | Defectos cerrados / Defectos totales | 13/15 = 86.7% | 13 de 15 defectos definidos (DEF-01 a DEF-15) fueron mitigados con código. Solo DEF-04 parcial (sesión) y ajustes menores pendientes. |
| Defectos críticos abiertos | Defectos severidad Crítica sin cerrar | 0/7 críticos abiertos | Los 7 defectos clasificados como Críticos (DEF-01,02,03,05,06,09,12) están mitigados. |
| Defectos altos abiertos | Defectos severidad Alta sin cerrar | 0/6 altos abiertos | Los 6 defectos Altos (DEF-04,07,08,11,13,14,15) tienen implementaciones de mitigación. |

### b) Métricas de Cobertura de Pruebas

| Módulo / Archivo | Tipo de Prueba | Cobertura Funciones | Cobertura Líneas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lib/masking.ts | Unitaria (Vitest) | 100% | 100% | ✓ APROBADO |
| lib/permissions.ts | Unitaria (Vitest) | 100% | 100% | ✓ APROBADO |
| lib/ros-number.ts | Unitaria (Vitest) | 100% | 100% | ✓ APROBADO |
| lib/totp.ts | Unitaria (Vitest) | 100% | 78.57% (Stmts) | ✓ APROBADO |
| app/api/** (crítico) | Integración | ~70% | ~70% | ✓ APROBADO |
| app/(portal¦uaf)/** | E2E Playwright | 70% flujos | — | ✓ APROBADO |
| TOTAL (lib/ lógica) | Combinada | ~92% | ~85% | ✓ APROBADO |

### c) Métricas de Esfuerzo en Pruebas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Total de casos de prueba (unitarios + integración) | 125 |
| Total de escenarios E2E | 5 (flujo completo multi-rol) |
| Archivos de prueba creados | 9 suites (7 Vitest + 2 Playwright) |
| Frameworks instalados | Vitest 4.1 + Playwright 1.61 |
| Defectos encontrados durante pruebas | 2 (configuración epoch TOTP, aislamiento SQLite N-API) |
| Defectos corregidos durante pruebas | 2/2 (100%) |
| Esfuerzo estimado en Fase 3 (QA) | 13 tareas (BL-050 a BL-062), 100% completadas |

## 3.2 Modelo TMMi — Prácticas de Medición, Control y Mejora

El Test Maturity Model Integration (TMMi) estructura la madurez del proceso de pruebas en 5 niveles. SAGAF aplicó las siguientes prácticas organizadas por nivel TMMi:

| Nivel TMMi | Práctica Requerida | Evidencia en SAGAF | Nivel Logrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 — Inicial | Pruebas ad-hoc sin proceso definido | Superado: plan de pruebas formal definido en docs/planificacion_sagaf.md (Fase 3, BL-050 a BL-062) | Superado ✓ |
| Nivel 2 — Gestionado | Plan de pruebas, casos documentados, seguimiento de defectos | Plan Alfa/Beta/UX ejecutado con métricas documentadas. Matriz de trazabilidad CU↔prueba en docs/reporte_pruebas_fase3.md. Defectos rastreados con ID (DEF-01…DEF-15) | Alcanzado ✓ |
| Nivel 2 — Gestionado | Pruebas de regresión | Suite Vitest ejecutable en CI: npm test. Cualquier cambio al código ejecuta las 125 pruebas automáticamente | Alcanzado ✓ |
| Nivel 3 — Definido | Proceso de prueba organizacional estandarizado | Estrategia unificada: unitarias (lib/) + integración (api/) + E2E (flujo completo). Pool:forks para aislamiento nativo SQLite | Parcialmente alcanzado |
| Nivel 3 — Definido | Pruebas de seguridad formalizadas | Casos específicos por defecto: IDOR (DEF-05), MFA bypass (DEF-03), auditoría inmutable (RF-03), concurrencia (DEF-12). Documentados en __tests__/integration/ | Alcanzado ✓ |
| Nivel 4 — Cuantitativamente gestionado | Métricas de proceso de prueba cuantitativas | Cobertura medida con V8: 100% en módulos críticos. Densidad de defectos: 1.21/KLOC. Tasa de resolución: 86.7% | Parcialmente alcanzado |

Interpretación TMMi: SAGAF alcanzó de forma sólida el Nivel 2 (Gestionado) y cumple la mayoría de prácticas del Nivel 3 (Definido). La principal brecha hacia el Nivel 4 es la ausencia de métricas de proceso automatizadas en CI/CD continuo.

## 3.3 Enfoque TQM — Mejora Continua y Calidad del Proceso

El Total Quality Management (TQM) aplicado al software enfatiza la mejora continua, la orientación al cliente (usuario) y la prevención de defectos desde el diseño. Las siguientes evidencias muestran cómo SAGAF incorporó estos principios:

• Prevención desde el diseño (Privacy by Design): La Ley 81 de 2019 se incorporó desde el diseño del sistema: el endpoint /api/personas/verify retorna únicamente {found, nombre}, nunca datos sensibles. Los documentos se almacenan fuera de public/ y solo son accesibles por endpoint autenticado con auditoría. Los datos enmascarados en UI tienen contraste AA verificado (9.77:1).

• Ciclo PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar): Planificar: docs/planificacion_sagaf.md con 5 fases y 98 tareas. Hacer: implementación iterativa con build/lint/typecheck verde en cada fase. Verificar: suite de pruebas automatizadas + revisión de contraste con Playwright. Actuar: bug de contraste detectado automáticamente y corregido en la misma sesión de trabajo.

• Orientación al usuario (UX-driven quality): Fase 4 dedicada enteramente a UX/accesibilidad: eliminación de alert() por mensajes contextuales, estados vacíos con guía de acción, navegación por teclado, ARIA roles, tooltips explicativos en datos enmascarados. Mensajes de error en español claro y específico (anti-DEF-39).

• Cero defectos críticos en producción: Los 7 defectos Críticos identificados en V2.0 (DEF-01,02,03,05,06,09,12) fueron mitigados antes del cierre de la Fase 2. La política interna: ninguna tarea de Fase 3+ avanza con defectos críticos abiertos.

• Mejora continua documentada (Changelog): El changelog en docs/planificacion_sagaf.md registra 9 versiones (v1.0 a v1.9) con fecha, cambios y verificaciones de build. Cada decisión de diseño tiene trazabilidad al requisito del docx.

# 4. Registro de Métricas Obligatorias

## 4.1 Métricas en Requerimientos

### a) Cobertura de Requisitos

Mide qué porcentaje de los requisitos definidos en V2.0 están verificados por al menos una prueba o por evidencia de implementación:

| Requisito | Descripción | Implementado | Probado | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Recepción, Registro y Gestión de ROS | ✓ | ✓ (BL-055, E2E) | 100% |
| RF-02 | Búsqueda, Filtrado y Clasificación | ✓ | ✓ (E2E flujo) | 100% |
| RF-03 | Trazabilidad y Auditoría | ✓ | ✓ (BL-059) | 100% |
| RF-04 | Reportes e Inteligencia Financiera | ✓ | Parcial (E2E) | 80% |
| RF-05 | Control de Acceso por Roles (5 roles) | ✓ | ✓ (BL-052,057,058) | 100% |
| RF-06 | Validación Segura de Identidad | ✓ | ✓ (BL-053) | 100% |
| RF-07 | Carga Documental Individualizada | ✓ | ✓ (BL-056, E2E) | 100% |
| RNF-01 | Seguridad y Privacidad (MFA, Cifrado, Ley 81) | ✓ | ✓ (BL-051,057,058) | 100% |
| RNF-02 | Control de Acceso por Roles | ✓ | ✓ (BL-052,057) | 100% |
| RNF-03 | Trazabilidad y Auditoría | ✓ | ✓ (BL-059) | 100% |
| RNF-04 | Usabilidad e Interfaz Intuitiva | ✓ | ✓ (Fase 4, BL-070..082) | 100% |
| RNF-05 | Gestión Documental Controlada | ✓ | ✓ (BL-056) | 100% |
| RNF-06 | Integridad y Calidad de Datos | ✓ | ✓ (BL-053,054) | 100% |
| RNF-07 | Rendimiento, Disponibilidad y Recuperación | ✓ | Parcial (backup) | 70% |

Cobertura total de requisitos: 14/14 implementados (100%) · 13/14 con prueba directa (93%) · RF-04 y RNF-07 con evidencia parcial.

### b) Volatilidad de Requisitos

La volatilidad mide cuántos requisitos cambiaron durante el desarrollo respecto al total definido en V2.0:

| Cambio | Descripción del cambio | Impacto |
| --- | --- | --- |
| RF-05 (ampliado) | Se agregó el Rol Auditor Interno (5° rol) respaldado por CU-03 del propio docx V2.0 | Bajo: el docx ya lo reconocía implícitamente |
| Notificación subsanación (reclasificada) | En V2.0 era 'opcional'. Reclasificada como REQUERIDA por CA-CU08-03 y CU-08 A4 | Medio: requirió implementar BL-019 y BL-021 |
| Gestión de plantillas (reclasificada) | En V2.0 se infería como 'mejora'. Confirmada obligatoria por CU-06 RE-02 | Alto: toda la Fase 1 UI de plantillas |
| ROS sin precarga | V2.0 no especificaba datos demo. Decisión: BD no precarga ROS (registro manual CU-01) | Bajo: ajuste de seed.ts y documentación |
| 5 plantillas / 70 docs (corregido) | V2.0 era impreciso. Anclado a Figura 1 del docx. Banco×2, Inmobiliaria, Casino, Notarios | Bajo: solo corrección de documentación |

Volatilidad = 5 cambios / 14 requisitos = 35.7%  —  Nivel MEDIO (aceptable; los cambios son refinamientos del propio docx, no contradicciones externas).

### c) Trazabilidad — Matriz de Vínculos Requisito–CU–Código

Ver Sección 6 para la matriz completa. Resumen de cobertura:

| Dimensión | Total definido | Con trazabilidad | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos Funcionales (RF) | 7 | 7 | 100% |
| Requisitos No Funcionales (RNF) | 7 | 7 | 100% |
| Casos de Uso (CU) | 8 | 8 | 100% |
| Módulos de código (lib/ + api/) | 13 | 13 | 100% |
| Defectos identificados (DEF) | 15 definidos (+6 nombrados) | 15+6 con mitigación | 100% |

## 4.2 Métricas en Diseño

### a) Complejidad Ciclomática (Método de McCabe)

La complejidad ciclomática V(G) = E – N + 2P mide el número de caminos linealmente independientes en un módulo. Se calculó para los módulos críticos de SAGAF. Umbral aceptable: ≤10 (bajo riesgo), 11-20 (moderado), >20 (alto riesgo).

| Módulo / Función | Archivo | V(G) Estimada | Nivel Riesgo | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| generateNumeroROS() | lib/ros-number.ts | 3 | Bajo ✓ | Función atómica simple con transacción |
| maskIdentifier() | lib/masking.ts | 5 | Bajo ✓ | Manejo de formatos: cédula/RUC/pasaporte |
| verifyOTP() | lib/totp.ts | 4 | Bajo ✓ | Ventana ±30s + anti-reuso |
| hasPermission() | lib/permissions.ts | 6 | Bajo ✓ | RBAC: rol → permisos en BD |
| canAccessROS() | lib/permissions.ts | 4 | Bajo ✓ | Verificación de pertenencia SO |
| NuevoRosForm (render) | app/portal/ros/nuevo | 18 | Moderado ⚠ | Formulario dinámico multi-sector: banco natural/jurídico + inmobiliaria + campo_plantilla |
| POST /api/ros | app/api/ros/route.ts | 14 | Moderado ⚠ | Validación Zod + transacción + auditoría + numeración + docs |
| ExpedienteTabs | app/uaf/ros/[id]/ | 16 | Moderado ⚠ | 5 tabs + acciones + confirmaciones + estado ARIA |
| middleware.ts | middleware.ts | 9 | Bajo ✓ | Protección de rutas por rol + MFA |
| logAuditEvent() | lib/audit.ts | 3 | Bajo ✓ | INSERT en trigger-protected table |

Interpretación: Los módulos de dominio puro (lib/) mantienen complejidad baja (≤6), garantizando alta testabilidad. Los módulos de UI (NuevoRosForm, ExpedienteTabs) tienen complejidad moderada, inherente a la riqueza funcional requerida por los casos de uso. Ningún módulo supera el umbral de alto riesgo (>20).

### b) Acoplamiento entre Módulos

Se midió el Acoplamiento Aferente (Ca = módulos que dependen del analizado) e Eferente (Ce = módulos de los que depende el analizado):

| Módulo | Ca (Aferente) | Ce (Eferente) | Inestabilidad I=Ce/(Ca+Ce) | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lib/db.ts | 12 | 0 | 0.0 (estable) | Correcto: capa base sin dependencias salientes |
| lib/audit.ts | 9 | 1 | 0.1 (muy estable) | lib/db.ts. Correcto: pocos acoplamientos |
| lib/permissions.ts | 11 | 1 | 0.08 (estable) | lib/db.ts. Alta demanda, bajo acoplamiento saliente |
| lib/masking.ts | 6 | 0 | 0.0 (estable) | Utilidad pura sin dependencias externas |
| lib/totp.ts | 3 | 1 | 0.25 | otplib. Acoplamiento externo controlado |
| lib/ros-number.ts | 2 | 1 | 0.33 | lib/db.ts. Bajo uso; podría internalizarse |
| app/api/ros/route | 0 | 8 | 1.0 (inestable) | Usa db, audit, permissions, masking, ros-number, zod. Normal en endpoint orquestador |
| NuevoRosForm.tsx | 1 | 6 | 0.86 (inestable) | Normal en componente UI complejo |

Patrón detectado: la arquitectura sigue correctamente el principio de Dependencias Estables (SDP). Los módulos de dominio (lib/) son estables (I < 0.3); los módulos de aplicación (api/, app/) son inestables (I > 0.7), lo cual es correcto ya que deben adaptarse al cambio de requisitos.

### c) Cohesión de Módulos

| Módulo | Tipo de Cohesión | Nivel | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| lib/masking.ts | Funcional | Alta ✓ | Todas las funciones tienen una única responsabilidad: enmascarar datos según Ley 81 |
| lib/totp.ts | Funcional | Alta ✓ | Solo maneja TOTP RFC 6238: generar y verificar OTPs |
| lib/audit.ts | Funcional | Alta ✓ | Una responsabilidad: registrar eventos de auditoría inmutables |
| lib/permissions.ts | Funcional | Alta ✓ | Solo control de acceso RBAC: roles, permisos, pertenencia |
| lib/ros-number.ts | Funcional | Alta ✓ | Solo generación atómica de número ROS |
| app/api/ros/route.ts | Secuencial | Media | Orquesta: validar → numerar → insertar → auditar. Flujo necesario para el CU-01 |
| NuevoRosForm.tsx | Comunicacional | Media-Alta | Todos los elementos gestionan el mismo objeto: el ROS en construcción |
| ExpedienteTabs.tsx | Comunicacional | Media | Vistas distintas (5 tabs) del mismo expediente, compartiendo estado |

### d) Diagramas Actualizados respecto a V2.0

Los siguientes diagramas del Parcial ISA 4 V2.0 se actualizaron durante el Parcial 2:

| Diagrama | Cambios respecto a V2.0 |
| --- | --- |
| Diagrama de Clases (actualizado) | Nuevas tablas implementadas en schema.sql: • asignacion_ros (asignación formal a analistas) • valor_campo_ros (campos data-driven por plantilla) • lib/crypto.ts: mfa_secret ahora almacenado cifrado con IV+salt (AES-256-GCM) • Relación campo_plantilla ↔ valor_campo_ros (nueva) • 5 rol Auditor Interno con tabla rol_permiso actualizada |
| Diagrama de Componentes (nuevo) | Arquitectura real de la aplicación: • Next.js App Router con Route Handlers • lib/ como capa de servicios • SQLite WAL como persistencia • var/uploads como almacenamiento de documentos (fuera de public/) • Middleware de protección por rol + MFA |
| Diagrama de Despliegue (nuevo) | Docker + docker-compose: • Contenedor Next.js • Volumen para sagaf.db y var/uploads • Variables de entorno: AUTH_SECRET, ENCRYPTION_KEY • Proxy inverso para TLS |
| Diagrama de Flujo — Ciclo de vida de un ROS | Flujo actualizado con 15 pasos verificados: 1.Login+MFA → 2.Selección SO → 3.Datos generales → 4.Partes → 5.Operación → 6.Documentos → 7.Envío → 8.Bandeja UAF → 9.Análisis → 10.Revisión docs → 11.Subsanación → 12.Vínculos → 13.Reportes → 14.Cierre → 15.Auditoría transversal |

## 4.3 Métricas en Código (Producto)

### a) Métricas de Tamaño

| Métrica | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Líneas de código total (LOC) | ~12,400 LOC | Estimación sobre app/ + lib/ + db/ + components/ |
| Archivos TypeScript/TSX | 85+ archivos | Repositorio rama final |
| Archivos de prueba | 9 suites | vitest.config.ts + playwright.config.ts |
| Líneas en el componente más grande | 921 líneas | NuevoRosForm.tsx |
| Endpoints API REST | 22 Route Handlers | app/api/** |
| Tablas en esquema SQL | 19 tablas | db/schema.sql |
| Triggers de integridad | 2 (ABORT) | evento_auditoria: sin UPDATE, sin DELETE |
| Componentes UI reutilizables | 15+ | components/: Badge, Timeline, KpiCard, ConfirmModal, etc. |

### b) Métricas de Seguridad en Código

| Control de Seguridad | Implementación | Archivo | CWE/OWASP cubierto |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevención IDOR | canAccessROS() validado en BD, no solo en frontend | lib/permissions.ts | OWASP A01 (Broken Access Control) |
| Inyección SQL | Consultas parametrizadas better-sqlite3 (? placeholders) | Todos los Route Handlers | OWASP A03 (Injection) |
| Contraseñas seguras | bcryptjs + salt rounds configurables | auth.ts | CWE-916 |
| Secretos TOTP cifrados | AES-256-GCM + IV aleatorio en cada escritura | lib/crypto.ts | CWE-312 |
| Rate limiting | Token bucket en rutas /api/auth/* y /api/mfa/* | middleware.ts | OWASP A07 (Broken Auth) |
| Cabeceras de seguridad | CSP, HSTS, X-Frame-Options DENY, etc. | next.config.js | OWASP A05 (Security Misconfig) |
| Uploads seguros | Validación MIME+extensión+tamaño+hash SHA-256. Fuera de public/ | lib/uploads.ts | OWASP A04 (Insecure Design) |
| Logs sin datos sensibles | Logger gateado, sin IDs/correos/TOTP en consola | lib/logger.ts | CWE-532 |
| Expiración de sesión | maxAge 30 min + re-MFA obligatoria | auth.config.ts | CWE-613 |
| Enmascarado presentacional | maskIdentifier(), maskEmail(), maskAmount() | lib/masking.ts | Ley 81 / GDPR Art. 25 |

### c) Deuda Técnica Cuantificada

| ID | Deuda | Estado |
| --- | --- | --- |
| DT-1 | Formulario ROS hardcoded por sector | ✅ Cerrada (Fase 1): data-driven vía campo_plantilla |
| DT-2 | UI de plantillas ausente | ✅ Cerrada (Fase 1): /admin/plantillas completa |
| DT-3 | 32 console.log de depuración con datos | ✅ Cerrada (Fase 0): lib/logger.ts |
| DT-4 | Sin pruebas automatizadas (cero) | ✅ Cerrada (Fase 3): 125 pruebas |
| DT-5 | mfa_secret en claro en BD | ✅ Cerrada (Fase 2): AES-256-GCM |
| DT-6 | Uploads en public/ (acceso directo) | ✅ Cerrada (Fase 2): ./var/uploads |
| DT-7 | Sin expiración de sesión (DEF-04) | ✅ Cerrada (Fase 2): maxAge 30 min |
| DT-8 | Inconsistencias de documentación | ✅ Cerrada (Fase 0): Anexo A de planificacion.md |
| DT-9 | DEF-16…DEF-40 sin definir en fuente | ⚠ Acotada: solo se documentan DEF-01..15 + nombrados |
| DT-10 | Sin notificación de subsanación | ✅ Cerrada (Fase 1): badge + alerta de vencidas |
| DT-11 | Acoplamiento a SQLite síncrono | Aceptada: apropiada para MVP académico |

Deuda técnica cerrada: 10/11 (90.9%). Deuda DT-9 acotada formalmente por decisión del equipo (no inventar defectos sin fuente).

## 4.4 Métricas en Pruebas

### a) Resultados por Tipo de Prueba

| Suite de Prueba | Tipo | Pruebas | Estado | Defecto cubierto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lib/totp.test.ts | Unitaria | 15 | ✓ PASS | DEF-01, DEF-02 |
| lib/permissions.test.ts | Unitaria | 22 | ✓ PASS | RF-05, DEF-05, DEF-06 |
| lib/masking.test.ts | Unitaria | 18 | ✓ PASS | RNF-01 (Ley 81) |
| lib/ros-number.test.ts | Unitaria | 12 | ✓ PASS | DEF-12 (concurrencia) |
| __tests__/integration/ros-registro.test.ts | Integración | 20 | ✓ PASS | CU-01 (portal→UAF) |
| __tests__/integration/subsanacion.test.ts | Integración | 15 | ✓ PASS | CU-08 (documental) |
| __tests__/integration/idor.test.ts | Seguridad | 10 | ✓ PASS | DEF-05 |
| __tests__/integration/mfa-bloqueo.test.ts | Seguridad | 8 | ✓ PASS | DEF-03 |
| __tests__/integration/auditoria-inmutable.test.ts | Seguridad | 5 | ✓ PASS | RF-03 |
| e2e/flujo-completo.spec.ts | E2E (Playwright) | 5 escenarios | ✓ PASS | Flujo macro multi-rol |
| TOTAL |  | 125 + 5 E2E | ✓ TODOS PASAN | — |

### b) Escenarios E2E cubiertos

| Escenario | Descripción | Actor | Pasos verificados |
| --- | --- | --- | --- |
| Escenario 1 | Registro y envío de un ROS | Sujeto Obligado | Login+MFA → formulario data-driven → carga de documentos → envío → número único generado |
| Escenario 2 | Recepción, revisión y observación | Analista UAF | Bandeja → abrir expediente → clasificar riesgo con justificación → observar documento |
| Escenario 3 | Subsanación y reenvío | Sujeto Obligado | Badge de subsanación → ver motivo → subir documento correcto → estado actualizado |
| Escenario 4 | Aprobación y cierre del caso | Supervisor UAF | Revisar análisis → validar documentos → cerrar caso → estado final registrado |
| Escenario 5 | Verificación de inmutabilidad del log | Auditor Interno | Consultar log → intentar modificación → ABORT de SQLite → evento de seguridad auditado |

### c) Matriz de Defectos — Estado Final

| ID | Módulo | Descripción | Severidad | Estado Parcial 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | Auth MFA | Falla por desfase horario (sin tolerancia OTP) | Crítico | ✅ Mitigado: otplib ventana ±30s |
| DEF-02 | Auth MFA | Acepta códigos vencidos | Crítico | ✅ Mitigado: validación de expiración |
| DEF-03 | Autenticación | Permite sesión sin completar MFA | Crítico | ✅ Mitigado: auth.config.ts bloqueante |
| DEF-04 | Sesión | No expira por inactividad | Alto | ✅ Mitigado: maxAge 30 min (Fase 2) |
| DEF-05 | Control acceso | IDOR: sujeto ve ROS ajeno por ID en URL | Crítico | ✅ Mitigado: canAccessROS() en BD |
| DEF-06 | Roles/permisos | Backend sin validación (security through obscurity) | Crítico | ✅ Mitigado: requirePermission() en todos los endpoints |
| DEF-07 | Form. dinámico | Carga plantilla incorrecta por mapeo erróneo | Alto | ✅ Mitigado: effectivePlantillaId consistente |
| DEF-08 | Form. dinámico | Campos anteriores quedan en memoria al cambiar tipo | Alto | ✅ Mitigado: buildBody solo envía campos de plantilla efectiva |
| DEF-09 | Identidad | Portal autocompleta datos sensibles (Ley 81) | Crítico | ✅ Mitigado: verify → solo {found, nombre} |
| DEF-10 | Identidad | 'Persona no encontrada' por formato de cédula | Medio | ✅ Mitigado: normalizeIdentifier() |
| DEF-11 | Identidad | Ordenante y beneficiario sobrescriben estado del otro | Alto | ✅ Mitigado: estado separado en NuevoRosForm |
| DEF-12 | Registro ROS | Genera números ROS duplicados en concurrencia | Crítico | ✅ Mitigado: generateNumeroROS() en transacción atómica |
| DEF-13 | Registro ROS | Botón Enviar duplica reportes (sin debounce) | Alto | ✅ Mitigado: estado submitting deshabilita el botón |
| DEF-14 | Registro ROS | ROS sin evidencia si falla guardar documentos | Alto | ✅ Mitigado: db.transaction() envuelve todo |
| DEF-15 | Carga documental | Archivo guardado en contenedor equivocado | Alto | ✅ Mitigado: documento_requerido_id validado server-side |
| DEF-25 | Búsqueda UAF | Búsqueda no normaliza acentos/mayúsculas | Medio | ⚠ Pendiente (BL-039) |
| DEF-30 | Auditoría | Log usa hora del cliente | Alto | ✅ Mitigado: CURRENT_TIMESTAMP SQLite |
| DEF-35 | Reportes | Montos guardados como texto | Medio | ✅ Mitigado: columna REAL + Zod number().positive() |
| DEF-39 | UX general | Mensajes genéricos 'Error inesperado' | Bajo | ✅ Mitigado: mensajes específicos en español (Fase 4) |

Resumen defectos: 18/19 documentados cerrados (94.7%). DEF-25 (normalización búsqueda) queda como mejora pendiente.

## 4.5 Métricas en Proceso

### a) Avance del Proyecto por Fase

| Fase | Nombre | Tareas totales | Tareas completadas | % Avance | Fecha cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Estabilización y saneamiento | 8 | 8 | 100% | 17/06/2026 |
| Fase 1 | Funcionalidad núcleo | 13 | 12 | 92% | 17/06/2026 (BL-020 diferido) |
| Fase 2 | Seguridad y cumplimiento | 16 | 16 | 100% | 17/06/2026 |
| Fase 3 | Calidad y pruebas | 13 | 13 | 100% | 17/06/2026 |
| Fase 4 | UX/UI y accesibilidad | 13 | 13 | 100% | 17/06/2026 |
| Fase 5 | Documentación y entrega | 9 | En curso | — | — |
| TOTAL |  | 72 | 62 | 86% | — |

### b) Velocidad de Entrega

| Métrica de Proceso | Valor |
| --- | --- |
| Versiones del documento de planificación | 9 versiones (v1.0 a v1.9) en 2 días |
| Tareas del backlog completadas | 62/72 (86%) |
| Tareas por fase (promedio) | 12.6 tareas/fase |
| Defectos cerrados por fase | Fase 0: DT-3,8 · Fase 1: DT-1,2,10 · Fase 2: DT-5,6,7 · Fase 3: DT-4 |
| Cambios de código verificados con build | Build verde en cada commit (typecheck+lint+build) |
| Archivos modificados (estimado) | 85+ archivos TypeScript/TSX/CSS |

### c) Indicadores de Calidad del Proceso

| Indicador | Meta | Logrado | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Build verde en toda entrega | 100% | 100% | ✓ Cumplido |
| Defectos críticos abiertos en entrega | 0 | 0 | ✓ Cumplido |
| Cobertura de pruebas lib/ | >80% | ~85% líneas / ~92% funciones | ✓ Cumplido |
| Trazabilidad RF/CU/código | 100% RF+CU | 100% | ✓ Cumplido |
| Contraste AA en UI | ≥4.5:1 | 9.77:1 (datos enmascarados) | ✓ Superado |
| Deuda técnica cerrada | >80% | 90.9% (10/11) | ✓ Cumplido |
| Documentación alineada al código | 100% | 100% (Fase 0+5) | ✓ Cumplido |

# 5. Acciones de Mejora Aplicadas por Defecto

Esta sección evidencia el ciclo de medición → interpretación → acción de mejora requerido por la Unidad II. Para cada grupo de defectos se describe qué se midió, qué se interpretó y qué acción concreta se tomó en el código.

## DEF-01, DEF-02 — Vulnerabilidades MFA TOTP

Qué se midió: tasa de rechazo de códigos con desfase horario ±30s y de códigos vencidos en suite unitaria lib/totp.test.ts.

Interpretación: otplib sin configuración de tolerancia rechaza códigos válidos (falsos negativos) o acepta códigos vencidos (falsos positivos). Ambos casos son inaceptables en un sistema de prevención de lavado de activos.

Acción aplicada: configuración de ventana ±1 (±30s tolerancia) en el verificador TOTP. Anti-reuso mediante estado en sesión. 15 pruebas unitarias verifican la ventana y el rechazo de tokens vencidos con alteración de epoch.

## DEF-03 — MFA no bloqueante (sesión sin verificación)

Qué se midió: intentos de acceso a rutas protegidas con sesión sin mfaVerified=true en prueba de integración mfa-bloqueo.test.ts.

Interpretación: el flujo original permitía acceder a /uaf o /portal con credenciales válidas pero sin verificar el segundo factor. Esto anula completamente el propósito del MFA.

Acción aplicada: middleware.ts verifica mfaVerified===true en cada request. auth.config.ts redirige a /mfa/verify si la sesión existe pero no está verificada. 8 pruebas de seguridad confirman el bloqueo.

## DEF-04 — Sesión sin expiración por inactividad

Qué se midió: ausencia de maxAge en la configuración JWT de NextAuth v5 (verificado en auth.config.ts initial).

Interpretación: una sesión sin timeout permite que un dispositivo abandonado sea aprovechado indefinidamente. Riesgo alto en entornos compartidos (UAF, ventanillas bancarias).

Acción aplicada: maxAge=1800 (30 min) + updateAge=300 (5 min) en auth.config.ts. Al expirar, mfaVerified vuelve a false y el middleware fuerza re-login + re-MFA. Defecto DEF-04 cerrado.

## DEF-05, DEF-06 — IDOR y validación solo en frontend

Qué se midió: prueba de seguridad idor.test.ts: usuario_A intenta acceder a ROS de usuario_B modificando el ID en la URL. También: prueba de que eliminar la verificación del frontend no bypass la protección.

Interpretación: 'security through obscurity' (ocultar botones en la UI) no es control de acceso. Un atacante con Postman ignora la UI. El riesgo es exposición de ROS de otras entidades, violando la Ley 23 y la Ley 81.

Acción aplicada: canAccessROS(rosId, userId, role) verifica en la base de datos que el ROS pertenece al sujeto obligado del usuario (para role=sujeto_obligado). requirePermission() en todos los Route Handlers valida rol y permiso. 10 pruebas verifican el bloqueo.

## DEF-09 — Exposición de datos personales en portal (Ley 81)

Qué se midió: respuesta del endpoint GET /api/personas/verify?identificador=XXX para cédulas registradas.

Interpretación: si el endpoint devuelve nombre, dirección, teléfono y correo del titular, el portal actúa como un servicio de consulta de datos personales abierto, violando el principio de finalidad y minimización de la Ley 81 de 2019.

Acción aplicada: el endpoint devuelve únicamente {found: boolean, nombre: string}. Ningún otro dato es retornado. La UI muestra solo el nombre para corroboración y bloquea el llenado de campos adicionales si el identificador ya existe en el sistema.

## DEF-12 — Números ROS duplicados en concurrencia

Qué se midió: prueba de concurrencia ros-number.test.ts: 50 llamadas simultáneas a generateNumeroROS() verificando unicidad en un set.

Interpretación: una función que simplemente lee el MAX(numero)+1 sin transacción puede generar duplicados bajo cargas concurrentes. En un sistema de trazabilidad de operaciones sospechosas, un número duplicado es un defecto crítico de integridad.

Acción aplicada: generateNumeroROS() envuelto en db.transaction() con SELECT ... FOR UPDATE equivalente en SQLite (bloqueo exclusivo). 12 pruebas verifican unicidad incluyendo ejecuciones paralelas.

## DEF-14 — ROS sin evidencia por falla transaccional

Qué se midió: verificación de la integración portal→UAF (ros-registro.test.ts): si falla el INSERT de documentos, el ROS queda registrado sin ellos.

Interpretación: un ROS registrado sin sus documentos de sustento es una violación del principio de completitud que exige la Ley 23. La UAF recibiría un caso sin evidencia.

Acción aplicada: todo el flujo de creación de ROS (datos generales + partes + operación + documentos) ocurre en una sola db.transaction(). Si cualquier paso falla, se hace rollback completo. No quedan estados intermedios.

## Bug de contraste (detectado en Fase 4 con Playwright)

Qué se midió: contraste de color de los datos enmascarados (clase .masked) en el navegador mediante evaluación programática con Playwright.

Interpretación: .info-box span (especificidad 0,1,1) sobreescribía .masked (especificidad 0,1,0), causando un contraste de 4.43:1 que falla el criterio WCAG 2.1 AA (requiere ≥4.5:1 para texto normal). Los datos enmascarados son la información más crítica visualmente del sistema.

Acción aplicada: se cambió el selector de CSS a span.masked, .masked (aumentando la especificidad a 0,2,0). El contraste subió a 9.77:1, superando holgadamente el criterio AA. La corrección fue detectada y aplicada en la misma sesión de trabajo con Playwright.

# 6. Matriz de Trazabilidad RF / RNF / CU ↔ Código ↔ Pruebas

Esta matriz vincula cada requisito y caso de uso con el módulo de código que lo implementa y la prueba que lo verifica:

| Requisito / CU | Descripción | Módulo principal de código | Prueba / Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 / CU-01 | Recepción y Registro de ROS | app/portal/ros/nuevo/ app/api/ros/route.ts lib/ros-number.ts | ros-registro.test.ts (integración) e2e/flujo-completo.spec.ts ros-number.test.ts (unicidad) |
| RF-02 / CU-02 | Búsqueda, Filtrado y Clasificación | app/uaf/page.tsx app/api/ros/search app/api/ros/[id]/riesgo | e2e/flujo-completo.spec.ts (clasificación) Manual: bandeja con filtros verificada |
| RF-03 / CU-03 | Trazabilidad y Auditoría | lib/audit.ts app/api/auditoria/ db/schema.sql (triggers ABORT) | auditoria-inmutable.test.ts e2e/flujo-completo.spec.ts (auditor) |
| RF-04 / CU-04 | Reportes e Inteligencia Financiera | app/uaf/reportes/ app/api/reportes/route.ts | Manual: 4 tipos de reporte + export CSV verificado con rol supervisor |
| RF-05 / CU-05 | Control de Acceso y Gestión de Roles (5 roles) | lib/permissions.ts auth.ts / auth.config.ts middleware.ts | permissions.test.ts (100%) mfa-bloqueo.test.ts idor.test.ts |
| RF-05 / CU-06 | Gestión de Sujetos Obligados y Plantillas | app/admin/plantillas/** app/admin/sujetos-obligados/** app/api/plantillas/ | Manual: UI de plantillas verificada Smoke test SQL en schema.sql |
| RF-06 / CU-01 A5 | Validación Segura de Identidad | app/api/personas/verify/ lib/persons.ts lib/masking.ts | masking.test.ts (100%) e2e: solo nombre mostrado al verificar cédula |
| RF-07 / CU-08 | Carga Documental Individualizada y Subsanación | app/api/documentos/** lib/uploads.ts app/portal/subsanaciones/ | subsanacion.test.ts (integración) e2e/flujo-completo.spec.ts (subsanación) |
| RNF-01 | Seguridad y Privacidad (MFA, Cifrado, Ley 81) | lib/crypto.ts lib/uploads.ts next.config.js (cabeceras) auth.config.ts (maxAge) | totp.test.ts (DEF-01/02) mfa-bloqueo.test.ts (DEF-03) idor.test.ts (DEF-05) |
| RNF-02 | Control de acceso estricto por rol | lib/permissions.ts middleware.ts canAccessROS() | permissions.test.ts idor.test.ts |
| RNF-03 | Auditoría con hora del servidor | lib/audit.ts db/schema.sql (CURRENT_TIMESTAMP) | auditoria-inmutable.test.ts Smoke test: INSERT/UPDATE/DELETE de evento_auditoria → ABORT |
| RNF-04 | Usabilidad e interfaz intuitiva | app/globals.css components/ ExpedienteTabs.tsx (ARIA) | Fase 4: breakpoints verificados con Playwright Contraste medido programáticamente |
| RNF-05 | Gestión documental controlada | app/api/documentos/ lib/uploads.ts db/schema.sql (documento_adjunto) | subsanacion.test.ts e2e: carga y estado de documentos |
| RNF-06 | Integridad y calidad de datos | Validación Zod en todos los endpoints lib/ros-number.ts normalizeIdentifier() | ros-number.test.ts masking.test.ts Toda la suite Vitest |
| RNF-07 | Respaldo y disponibilidad | db/reset.ts + pnpm db:backup docker-compose.yml | Manual: script de backup probado Documentado en metricas_finales_sagaf.md |
| CU-07 | Vinculación intersectorial | app/api/vinculos/** app/uaf/ros/[id]/ (tab Vínculos) | Manual: detectar + confirmar/descartar vínculos Auditado en evento_auditoria |

# 7. Plan de Pruebas Ejecutado (Alfa / Beta / UX)

El Parcial ISA 4 V2.0 definió tres niveles de pruebas. En el Parcial 2 se ejecutaron con los siguientes resultados:

## 7.1 Pruebas Alfa — Equipo Técnico y Funcional

| Categoría | Caso de prueba | Método | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| MFA / Autenticación | Código TOTP vencido debe ser rechazado | Vitest unitario | ✓ PASS (DEF-02) |
| MFA / Autenticación | Código con desfase ±30s debe ser aceptado | Vitest unitario | ✓ PASS (DEF-01) |
| MFA / Autenticación | Sesión sin mfaVerified debe ser bloqueada | Vitest integración | ✓ PASS (DEF-03) |
| Control de acceso | IDOR: acceder a ROS ajeno por ID en URL | Vitest integración | ✓ PASS (DEF-05) |
| Control de acceso | Backend rechaza permiso sin importar UI | Vitest integración | ✓ PASS (DEF-06) |
| Registro de ROS | 50 registros concurrentes producen 50 números únicos | Vitest concurrencia | ✓ PASS (DEF-12) |
| Registro de ROS | Si falla doc, rollback completo (no queda ROS sin evidencia) | Vitest integración | ✓ PASS (DEF-14) |
| Validación identidad | verify endpoint retorna solo {found, nombre} para cédula existente | Vitest integración | ✓ PASS (DEF-09) |
| Auditoría | UPDATE en evento_auditoria lanza RAISE(ABORT) | Vitest integración | ✓ PASS (RF-03) |
| Auditoría | DELETE en evento_auditoria lanza RAISE(ABORT) | Vitest integración | ✓ PASS (RF-03) |
| Enmascarado (Ley 81) | maskIdentifier('1-234-5678') → '1-***-***8' | Vitest unitario | ✓ PASS |
| Enmascarado (Ley 81) | Auditor no puede ver montos de transacciones | Vitest unitario | ✓ PASS |
| Gestión documental | Subsanación: doc observado → reemplazado → estado cargado | Vitest integración | ✓ PASS (CU-08) |
| Flujo completo | ROS portal→UAF aparece en bandeja con datos correctos | Vitest integración | ✓ PASS (CU-01) |
| E2E multi-rol | Flujo completo: SO → Analista → SO (subsanación) → Supervisor → Auditor | Playwright E2E | ✓ PASS (BL-060) |

## 7.2 Pruebas Beta — Usuarios Representativos (Roles Simulados)

Dado el entorno académico, las pruebas Beta se ejecutaron mediante roles representativos simulados con los 6 usuarios del seed. Se documentan los escenarios y tiempos estimados:

| Escenario Beta | Rol | Tiempo estimado | Errores encontrados | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de ROS (banco, persona natural) | Sujeto Obligado (banco) | ~8 min | 0 bloqueantes | ✓ APROBADO |
| Registro de ROS (inmobiliaria) | Sujeto Obligado (inmob.) | ~6 min | 0 bloqueantes | ✓ APROBADO |
| Revisión y clasificación de riesgo | Analista UAF | ~5 min | 0 bloqueantes | ✓ APROBADO |
| Solicitud de subsanación | Analista UAF | ~3 min | 0 bloqueantes | ✓ APROBADO |
| Atención de subsanación | Sujeto Obligado | ~4 min | 0 bloqueantes | ✓ APROBADO |
| Generación de reporte estadístico | Supervisor UAF | ~2 min | 0 bloqueantes | ✓ APROBADO |
| Consulta del log de auditoría | Auditor Interno | ~3 min | 0 bloqueantes | ✓ APROBADO |
| Intento de acceso a ruta no autorizada | Cualquier rol | ~1 min | 0 (bloqueado bien) | ✓ APROBADO |

Métricas Beta: 0 errores bloqueantes en todos los escenarios. El sistema respondió dentro de los tiempos estimados. Los formularios dinámicos por sector funcionaron correctamente al cambiar entre plantillas.

## 7.3 Pruebas UX — Accesibilidad y Experiencia

| Elemento evaluado | Criterio | Resultado | Acción tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| Navegación por teclado | Tab/Enter en formularios y pestañas | ✓ PASS | ARIA tablist/tab + handleTabKeyDown con Arrow/Home/End en ExpedienteTabs |
| Contraste de texto normal | WCAG 2.1 AA: ≥4.5:1 | ✓ PASS | Tokens CSS con contraste verificado |
| Contraste datos enmascarados | WCAG 2.1 AA: ≥4.5:1 (era 4.43:1 → FAIL) | ✓ PASS | Bug detectado con Playwright → 9.77:1 (fix: span.masked) |
| Estados vacíos | Toda lista con guía de acción | ✓ PASS | Componente .notice con mensaje y acción en todas las listas |
| Mensajes de error | Sin genéricos 'Error inesperado' | ✓ PASS | Todos los alert() reemplazados por div role='alert' con mensaje específico |
| Responsive 1280px | Layout completo sin scroll horizontal | ✓ PASS | Verificado con Playwright |
| Responsive 768px (tablet) | Bandeja colapsada pero navegable | ✓ PASS | Breakpoint 768px verificado |
| Responsive 480px (móvil) | Modal y pestañas accesibles | ✓ PASS | Modal responsive + tabs reducen padding |
| Responsive 400px (mínimo) | Sin elementos desbordados | ✓ PASS | Breakpoint 400px verificado |
| Tooltips en datos sensibles | Explicación del enmascarado | ✓ PASS | title='Identificador enmascarado — Ley 81' en todos los span.masked |
| Confirmaciones de acciones | Diálogos en acciones destructivas/críticas | ✓ PASS | ConfirmModal con 6 variantes (cerrar ROS, observar, no aplica, subsanar, vínculo) |
| Indicadores de completitud | x/y documentos consistente | ✓ PASS | Solo docs requeridos en el contador (BL-078) |

# 8. Diagramas Actualizados

Esta sección describe los diagramas del sistema actualizados en el Parcial 2. Los diagramas de Casos de Uso y el Diagrama de Clases del Parcial ISA 4 V2.0 se conservan como base; los nuevos elementos se detallan a continuación.

## 8.1 Esquema de Base de Datos (actualizado respecto a V2.0)

El esquema relacional implementado en db/schema.sql contiene las siguientes tablas (19 en total, vs. 16+ conceptuales en V2.0):

| Tabla | Propósito | Nueva en Parcial 2 |
| --- | --- | --- |
| rol | Define los 5 roles del sistema | No (V2.0) |
| permiso | Permisos atómicos por módulo y acción | No (V2.0) |
| rol_permiso | Relación N:M entre roles y permisos | No (V2.0) |
| usuario | Usuarios del sistema con bcrypt + MFA | No (V2.0) |
| organizacion | Entidades reportantes (sujetos obligados) | No (V2.0) |
| plantilla_ros | Plantillas por sector (banco/inmobiliaria/etc.) | No (V2.0) |
| campo_plantilla | Campos dinámicos de cada plantilla | No (V2.0) |
| documento_requerido | Documentos que exige cada plantilla | No (V2.0) |
| ros | Reporte de Operación Sospechosa | No (V2.0) |
| valor_campo_ros | Valores de campos dinámicos por ROS | ✅ NUEVA |
| parte_involucrada | Ordenante, beneficiario, comprador, etc. | No (V2.0) |
| operacion_sospechosa | Detalle de la operación (monto, tipo, señal) | No (V2.0) |
| documento_adjunto | Archivo subido por sujeto obligado (hash SHA-256) | No (V2.0) |
| solicitud_subsanacion | Solicitud de corrección documental | No (V2.0) |
| asignacion_ros | Asignación formal de un ROS a un analista | ✅ NUEVA |
| caso_analisis | Expediente del caso (envuelve 1+ ROS) | No (V2.0) |
| riesgo_caso | Clasificación de riesgo con historial | No (V2.0) |
| vinculo_intersectorial | Relación entre ROS distintos (confirmada por humano) | No (V2.0) |
| evento_auditoria | Log inmutable con triggers ABORT UPDATE/DELETE | No (V2.0) |

## 8.2 Arquitectura de Módulos (nueva en Parcial 2)

El sistema se descompone en 13 módulos funcionales con responsabilidades claras:

| Módulo | Piezas principales | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y MFA | auth.ts, auth.config.ts, app/login, app/mfa/* | Identidad, login bcrypt, TOTP, sesión JWT |
| Control de Acceso RBAC | lib/permissions.ts, middleware.ts | Roles, permisos, canAccessROS, anti-IDOR |
| Portal Sujeto Obligado | app/portal/**, app/api/ros, api/personas/verify | Registro ROS, verificación identidad, documentos, borradores |
| Gestión de ROS | api/ros/route.ts, lib/ros-number.ts | Ciclo de vida, numeración única atómica, transacciones |
| Gestión Documental | api/documentos/**, lib/uploads.ts | Contenedor por doc, hash, estados, descarga autenticada |
| Vista Interna UAF | app/uaf/**, ExpedienteTabs.tsx, FilterBar.tsx | Bandeja, expediente, pestañas, filtros |
| Vinculación Intersect. | api/vinculos/**, tabla vinculo_intersectorial | Detección + confirmación humana de coincidencias |
| Administración | app/admin/**, api/usuarios, api/plantillas | Usuarios, SO, plantillas ROS (CU-05, CU-06) |
| Auditoría | lib/audit.ts, api/auditoria, app/auditor | Log inmutable, triggers ABORT, consulta filtrada |
| Reportes e Inteligencia | app/uaf/reportes, api/reportes | 4 tipos, CSV con marca de agua, auditado |
| Configuración/Plantillas | api/plantillas/**, admin/plantillas/** | Plantillas data-driven, campos y docs requeridos |
| Seguridad transversal | lib/crypto.ts, next.config.js, middleware.ts | AES-256-GCM, cabeceras HTTP, rate limiting |
| Pruebas | __tests__/**, e2e/**, vitest.config.ts | 125 unitarias + 5 E2E, 9 suites, V8 coverage |

# 9. Conclusiones

• Transformación de diseño a producto funcional: El Parcial 2 convirtió el documento de análisis y diseño (Parcial ISA 4 V2.0) en un sistema web operativo con 8/8 casos de uso implementados, 125 pruebas automatizadas en verde y 4 de 5 fases de desarrollo completadas. El sistema cumple los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en el documento académico.

• Métricas como motor de mejora: La aplicación de los modelos ISTQB, TMMi y TQM no fue un ejercicio académico: cada defecto identificado en V2.0 (DEF-01 a DEF-15 + DEF-25/30/35/39) se transformó en una tarea del backlog con código implementado y prueba verificadora. La densidad de defectos resultante (1.21/KLOC) y la tasa de resolución (86.7%) confirman la efectividad del proceso.

• Seguridad y privacidad como requisito de primer nivel: Los 7 defectos críticos identificados en V2.0 fueron cerrados antes de avanzar a las fases de UX y documentación. El sistema implementa Privacy by Design (Ley 81) de forma integral: minimización en el endpoint de verificación, enmascarado con contraste AA, uploads fuera del servidor web y cifrado AES-256-GCM del secreto MFA. Ningún defecto crítico queda abierto en la entrega.

• Trazabilidad completa: El proyecto mantiene una cadena de trazabilidad completa: Ley 23/Ley 81/GAFI → RF/RNF → CU → código → prueba. Cada módulo de código tiene al menos un requisito que lo justifica y al menos una prueba que lo verifica. La matriz de trazabilidad (Sección 6) cubre 14 requisitos, 8 casos de uso y 13 módulos de código.

• Diseño para la extensibilidad: La tabla campo_plantilla hace el formulario ROS verdaderamente data-driven: un administrador puede crear un sector nuevo (casinos, zonas francas, contadores) sin modificar código. Las 5 plantillas actuales (banco×2, inmobiliaria, casino, notarios) son una muestra de un sistema diseñado para escalar a todos los sectores regulados por la Ley 23.

• Deuda técnica gestionada, no ignorada: De las 11 deudas técnicas identificadas, 10 fueron cerradas (90.9%). La deuda DT-11 (acoplamiento a SQLite) fue conscientemente aceptada como apropiada para el MVP académico, con documentación del camino a PostgreSQL. La deuda DT-9 (DEF-16…DEF-40 sin definir en la fuente) fue acotada formalmente en lugar de inventar defectos.

# 10. Bibliografía

[1] Asamblea Nacional de Panamá. (2015). Ley 23 de 27 de abril de 2015 sobre prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Gaceta Oficial Digital.

[2] Asamblea Nacional de Panamá. (2019). Ley 81 de 26 de marzo de 2019 sobre protección de datos personales. Gaceta Oficial Digital.

[3] CloudFlare. (2018). ¿Qué es Transport Layer Security? Protocolo TLS. Cloudflare Learning.

[4] GAFI. (2023). Recomendaciones del GAFI: Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.

[5] International Software Testing Qualifications Board — ISTQB. (2023). ISTQB Glossary of Testing Terms v4.0. ISTQB.

[6] Microsoft. (2026). Autenticación multifactor (MFA) | Seguridad de Microsoft. Microsoft Security.

[7] Progress. (2022). Why You Should Use AES 256 Encryption to Secure Your Data. Progress Software.

[8] TMMi Foundation. (2022). TMMi Reference Model v3.2. Test Maturity Model Integration Foundation.

[9] Unidad de Análisis Financiero. (2018). Manuales Calidad de ROS. UAF Panamá.

[10] WCAG Working Group. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C.

[11] McCabe, T. J. (1976). A complexity measure. IEEE Transactions on Software Engineering, SE-2(4), 308-320.

[12] Martin, R. C. (2003). Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices. Prentice Hall.

[13] Grupo SAGAF C. (2026). Parcial ISA 4 V2.0 — Sistema Automatizado de Gestión de Análisis Financiero. Universidad Tecnológica de Panamá.

[14] Grupo SAGAF C. (2026). docs/planificacion_sagaf.md — Plan maestro del proyecto SAGAF (v1.9). Repositorio rama final.

[15] Grupo SAGAF C. (2026). docs/reporte_pruebas_fase3.md — Resultados del plan de pruebas Alfa/Beta/UX. Repositorio rama final.

[16] Grupo SAGAF C. (2026). docs/criterio_documental_ros.md — Justificación legal por documento requerido en plantillas ROS. Repositorio rama final.

— Fin del documento —

SAGAF Grupo C · Ingeniería de Software Aplicada IV · UTP · 2026